Metadane

- Format: User story (jako gracz, chcę…, aby…) + kryteria akceptacji

- Skala estymacji: 1 / 2 / 3 / 5 / 8 / 13 (story points)

- Priorytet: High / Medium / Low

Epik A - Podstawowa rozgrywka

A1 - Aplikacja uruchamia się i ładuje główne menu

ID: A1

User story:
Jako gracz chcę widzieć ekran startowy z przyciskiem „Graj”, „Opcje” i „Wyjście”, aby rozpocząć rozgrywkę lub zmienić ustawienia.

Kryteria akceptacji:

- Po uruchomieniu wyświetla się ekran startowy z 3 przyciskami

- Naciśnięcie „Graj” przechodzi do wyboru poziomu

- Naciśnięcie „Opcje” otwiera ekran ustawień

Priorytet: High
Estymacja: 2

A2 - Podstawowa rozgrywka 1 falowa (game loop)

ID: A2

User story:
Jako gracz chcę rozegrać jedną falę przeciwników, aby zobaczyć działanie mechaniki.

Kryteria akceptacji:

- Przeciwnicy spawnują z punktu A i podążają do punktu B po ścieżce

- Gracz może postawić podstawową wieżę na przygotowanych polach

- Wieża ostrzeliwuje przeciwników w zasięgu i zadaje obrażenia

- Po zniszczeniu wszystkich przeciwników pojawia się ekran zwycięstwa dla tej fali

Priorytet: High
Estymacja: 8

A3 - Ruch i kolizje przeciwników

ID: A3

User story:
Jako gracz chcę, aby przeciwnicy poruszali się płynnie po ścieżce i kolidowali z końcem ścieżki (zadawanie obrażeń bazie).

Kryteria akceptacji:

- Przeciwnik osiąga końcowy punkt i zmniejsza żywotność bazy o wartość obrażeń

- Kolizje z przeszkodami nie blokują ruchu (przeciwnicy omijają przeszkody, jeśli zaprojektowano ścieżkę)

Priorytet: High
Estymacja: 5

Epik B - System wież i ulepszeń

B1 - Podstawowa wieża (shooting)

ID: B1

User story:
Jako gracz chcę kupić i postawić podstawową wieżę, która strzela co X sekund, by eliminować wrogów.

Kryteria akceptacji:

- Wieża ma koszty, zasięg i DPS podstawowy

- Po postawieniu zużywa pieniądze gracza

- Wieża automatycznie celuje w najbliższego lub najsłabszego (konfigurowalne) wroga

Priorytet: High
Estymacja: 5

B2 - System ulepszeń wież (drzewko 2 poziomy)

ID: B2

User story:
Jako gracz chcę ulepszać wieże (poziom 1 -> 2 -> 3), aby zwiększać ich statystyki.

Kryteria akceptacji:

- Ulepszenie zwiększa DPS, zasięg lub szybkość strzału

- Ulepszenie ma koszt i animację potwierdzającą

- Maksymalny poziom ulepszeń wynosi 3

Priorytet: High
Estymacja: 8

B3 - Różne typy wież (dmg, slow, aoe)

ID: B3

User story:
Jako gracz chcę mieć różne typy wież (np. Cannon - AoE, Frost - spowalnia, Archer - szybkie pojedyncze trafienie), żeby dobierać strategię.

Kryteria akceptacji:

- Co najmniej 3 unikalne typy wież z różnymi statystykami i zachowaniem

- Każdy typ ma ikonę i opis w tooltipie

Priorytet: High
Estymacja: 13

Epik C - Ekonomia i balans

C1 - System waluty i nagród za zabicie

ID: C1

User story:
Jako gracz chcę otrzymywać pieniądze za zabicie wroga i za ukończenie fali.

Kryteria akceptacji:

- Zabicie przeciwnika daje zdefiniowaną ilość waluty

- Ukończenie fali daje bonusowe pieniądze

- Waluta wyświetlana jest w HUD i aktualizuje się na bieżąco

Priorytet: High
Estymacja: 3

C2 - Sklep i UI do kupowania i sprzedawania wież

ID: C2

User story:
Jako gracz chcę widzieć ofertę wież, ich koszty i możliwość sprzedania lub opuszczenia wieży.

Kryteria akceptacji:

- Interfejs sklepu pokazuje ceny i statystyki

- Możliwość sprzedania wieży zwraca część kosztu

Priorytet: High
Estymacja: 5

Epik D - Poziomy, kampania i progresja

D1 - System poziomów (mapy)

ID: D1

User story:
Jako gracz chcę wybierać mapę lub poziom z listy, aby grać różne plansze.

Kryteria akceptacji:

- Ekran wyboru mapy z miniaturą i krótkim opisem

- Co najmniej 3 wstępne mapy (łatwa, średnia, trudna)

Priorytet: High
Estymacja: 5

D2 - Mechanika fal i progresji trudności

ID: D2

User story:
Jako gracz chcę, żeby liczba i siła przeciwników rosła w kolejnych falach.

Kryteria akceptacji:

- Konfiguracja fal: liczba, typy enemy, opóźnienia

- Trudność wzrasta przewidywalnie i mierzalnie

Priorytet: High
Estymacja: 8

Epik E - Przeciwnicy i AI

E1 - Podstawowe typy przeciwników

ID: E1

User story:
Jako gracz chcę widzieć różne typy wrogów (szybki, tank, latający) z unikalnymi właściwościami.

Kryteria akceptacji:

- Co najmniej 3 typy wrogów zaimplementowane i testowane

- Latający ignoruje przeszkody naziemne (jeśli występują)

Priorytet: High
Estymacja: 8

E2 - Boss na końcu poziomu

ID: E2

User story:
Jako gracz chcę spotkać bossa z większą pulą HP i unikalnymi zdolnościami.

Kryteria akceptacji:

- Boss ma HUD z paskiem życia i specjalnym atakiem lub innym unikalnym zachowaniem

- Po zabiciu bossa przyznawany jest bonus (waluta lub XP)

Priorytet: Medium
Estymacja: 8